| Ishtixon tumanida Tashabbusli budjet 2025 yil 1-2-mavsumidagi loyihalarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar to‘g‘risida ma’lumot “Tashabbusli budjet” 2025-yil 1-mavsum bo‘yicha So‘nggi yillarda mahalliy budjetlar mustaqilligi, shaffofligi va ochiqligini hamda mahalliy budjet xarajatlarini taqsimlashda jamoatchilik va fuqarolarning ishtirokini ta’minlash borasida keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. “Tashabbusli budjet” jarayonida fuqarolar tomonidan tumanimizdagi yechimi mablag‘ bilan bog‘liq mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha 2025 yil 1-mavsumida 112 ta takliflar qoldirilgan edi. “Ovoz berish” jarayonining yakuniy natijalariga ko‘ra eng ko‘p ovoz to‘plagan 14 ta taklif tashabbuskorlari tuman hokimligi qoshida ochilgan “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dagi shakllangan mablag‘ga nisbatan g‘olib deb topilib, ushbu tashabbuslarni amalga oshirish uchun 21 mlrd 408 mln. so‘m mablag‘ ajratilgan bo‘lib, ushbu yo‘naltirilgan mablag‘ hisobidan loyiha smeta xujjatlari asosida tumandagi Ichki yo‘llarni ta’mirlash, piyodalar yo‘laklari qurish tadbirlariga 14 ta g‘olib deb topilgan loyihaga 20 mlrd. 858 mln.so‘m mablag‘lar yo‘naltirildi. Bugungi kunda jami 14 ta mahallada asfaltlashtirish ishlari bilan bog‘liq loyihalarning barchasida loyiha-smeta hujjatiga asosan qurilish ta’mirlash ishlari tugatilib foydalanishga topshirilgan. “Tashabbusli budjet” 2025-yil 2-mavsum bo‘yicha “Tashabbusli budjet” jarayonida fuqarolar tomonidan tumanimizdagi yechimi mablag‘ bilan bog‘liq mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha 2025 yil 1-mavsumida 190 ta takliflar qoldirilgan edi. “Ovoz berish” jarayonining yakuniy natijalariga ko‘ra eng ko‘p ovoz to‘plagan 15 ta taklif tashabbuskorlari tuman hokimligi qoshida ochilgan “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dagi shakllangan mablag‘ga nisbatan g‘olib deb topilib, ushbu tashabbuslarni amalga oshirish uchun 23 mlrd 293 mln. so‘m mablag‘ ajratilgan bo‘lib, ushbu yo‘naltirilgan mablag‘ hisobidan loyiha smeta xujjatlari asosida tumandagi Ichki yo‘llarni ta’mirlash, piyodalar yo‘laklari qurish tadbirlariga 15 ta g‘olib deb topilgan loyihaga 22 mlrd. 371 mln.so‘m mablag‘lar yo‘naltirildi. Bugungi kunda jami 15 ta mahallada asfaltlashtirish ishlari bilan bog‘liq loyihalarning 4 tasida Baxrin, Ko‘ktepa,Qoraqo‘yli, Bog‘ixon mahallalarida loyiha-smeta hujjatiga asosan qurilish ta’mirlash ishlari tugatilib foydalanishga topshirildi hamda 11ta Damariq, Qo‘ng‘irot, Barlos, Murotobod, Bog‘ixon, Safoxo'ja, Yangikent, Beshbola, Shayxislom,Zarband,O‘zbekqo‘rg‘on mahallalarida asfaltlashtirish ishlari davom etmoqda. Tashabbusli budjetlashtirish jarayonini amalga oshirish mexanizmi va uning mohiyatini aholi o‘rtasida tizimli ravishda keng yoritib borilishini ta’minlash maqsadida tuman Iqtisodiyot va moliya bo‘limi tomonidan tuman hokimligining rasmiy saytida maqola va video roliklar joylashtirilishi ta’minlandi. Iqtisodiyat va moliya bo‘limi boshlig‘ining birinchi o’rinbosari: S.Ibragimov |  |
| --- | --- |